АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗЫРЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.04.2023                                                                                                                 № 99-р

с.Зырянское

О подготовке хозяйственного комплекса

муниципального образования «Зырянское

сельское поселение» к работе в осенне-зимний

период 2023-2024 годов

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от  27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  в соответствии с  распоряжением Губернатора Томской области от 03.03.2023 № 68-р «О подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов», постановлением  Госстроя  России  от  27.09.2003  №  170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», в целях   устойчивой   работы  объектов   жизнеобеспечения, Уставом  муниципального образования «Зырянское сельское поселение» Зырянского района Томской области

1.  Утвердить состав Комиссии по  подготовке хозяйственного комплекса муниципального образования «Зырянское сельское поселение» к работе в осенне-зимний период  2023-2024 годов  (Приложение 1).

2. Утвердить  положение  о    Комиссии   по  подготовке хозяйственного комплекса  муниципального образования «Зырянское сельское поселение» к работе в осенне-зимний период  2023-2024 годов (Приложение № 2).

3.  Утвердить  перечень мероприятия  по  подготовке  хозяйственного   комплекса муниципального образования «Зырянское сельское поселение» к работе в осенне-зимний период  2023-2024 годов   (Приложение  № 3).

4.  Утвердить перечень мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального  хозяйства  и  социальной  сферы  к  работе  в осенне - зимний период  2023-2024 годов  в  соответствии  с  Правилами   и  нормами  технической эксплуатации  жилищного   фонда,   утвержденными  постановлением  Госстроя России  от  27.09.2003  №  170 (Приложение 4).

5. Утвердить Перечень первоочередных ремонтных работ в рамках мероприятий  по  подготовке  хозяйственного   комплекса  муниципального образования «Зырянское сельское поселение» к работе в осенне-зимний период  2023-2024 годов  (приложение 5).

6.  Завершить   подготовку  объектов  ЖКХ  и   социальной   сферы  в  населенных   пунктах  Зырянского сельского поселения к 1 сентября 2023 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Зырянского сельского поселения                                              В.И. Завгородний

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением

Администрации Зырянского

сельского поселения

от 14.04.2023 № 99-р

Состав

комиссии по  подготовке хозяйственного комплекса муниципального образования «Зырянское сельское поселение» к работе в осенне-зимний период  2023-2024 годов

| Председатель комиссии: Завгородний Владимир Иванович | Главы Зырянского сельского поселения |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: Сотников Сергей Леонидович | Ведущий специалист по вопросам коммунального хозяйства и безопасности |
| Секретарь комиссии: Колобова Екатерина Владимировна | Специалист 1 категории по общим вопросам Администрации Зырянского сельского поселения |
| Члены комиссии: |  |
| Телкова Елена Михайловна | Специалист 1 категории по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Зырянского сельского поселения |
| Воротников Алексей Александрович | Специалист по обеспечению безопасности образовательного процесса Управления образования Администрации Зырянского района (по согласованию) |
| Абраменко Николай Константинович | Заместитель директора ООО «АБИКОМ» (по согласованию) |
| Ильин Александр Владимирович | Директор ООО УК «Абиком», участок с. Зырянское (по согласованию) |
| Ильин Александр Владимирович | Директор ООО УК «Эксперт», участок с. Зырянское (по согласованию) |
| Луговской Алексей Николаевич | Представитель Томского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию) |

|  | Приложение 2 УТВЕРЖДЕНО распоряжением Администрации Зырянского сельского поселения от 14.04.2023 № 99-р |
| --- | --- |

Положение

о  комиссии по подготовке хозяйственного комплекса  муниципального образования «Зырянское сельское поселение»  к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, права и порядок работы комиссии по подготовке теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Зырянского сельского поселения, к отопительному периоду 2023-2024 годов (далее- комиссия).

1.2. Комиссия является коллегиальным органом Администрации Зырянского сельского поселения по вопросам подготовки теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Зырянского сельского поселения (далее – организации), к отопительному периоду 2023-2024 годов.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Томской области, муниципальными правовыми актами  Зырянского сельского поселения и настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции комиссии

2.1. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с организациями по подготовке объектов энергетического хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства Зырянского сельского поселения к работе в  осенне-зимний период.

2.2. Внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки хозяйственного комплекса  Зырянского сельского поселения  к работе в  осенне-зимних  период.

2.3. Анализирует и оценивает ход подготовки объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса  к работе в  осенне-зимних  период.

2.4.  Осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в  осенне-зимних  период объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса.

2.5.  Принимает участие в разработке мер по решению  проблем, возникающих при подготовке хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимних  период, его финансового обеспечения, а также по обеспечению эффективности использования привлекаемых средств.

2.6. Рассматривает вопросы о создании запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов   поселения.

3. Права комиссии

3.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти,  органов местного самоуправления и организаций независимо от организационно-правовой формы информацию и документы необходимые для работы комиссии.

3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей органов местного самоуправления и соответствующих организаций по вопросам, относящимся к компетенции комиссии, и принимать по ним соответствующие решения.

3.3. Привлекать для участия в работе комиссии представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности комиссии.

4. Организация работы комиссии

4.1. Работой комиссии руководит председатель комиссии.

Председатель комиссии:

планирует работу комиссии;

утверждает повестку дня заседания комиссии;

назначает дату и время заседания комиссии;

подписывает протоколы заседаний комиссии;

обеспечивает размещение информации о деятельности комиссии, повестке дня, дате и времени проведения заседания комиссии на официальном сайте в сети Интернет.

На период отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых по мере необходимости, но не реже чем один раз в месяц.

4.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от числа членов комиссии.

4.4. Решение  комиссии  принимается  путем  открытого  голосования  простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

4.5. Секретарь комиссии не является членом комиссии и осуществляет следующие функции:

прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии заявлений с приложенными к ним документами;

ведение протокола заседания комиссии;

информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня очередного заседания комиссии;

подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписок из протоколов заседаний комиссии, решений комиссии;

иные организационные функции, необходимые для обеспечения деятельности комиссии.

В случае отсутствия секретаря комиссии председательствующий определяет одного из членов комиссии для ведения протокола.

4.6. На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические лица), в том числе представители организаций (юридических лиц), общественных объединений, органов государственной власти и органов местного самоуправления.

4.7. По итогам заседания комиссии оформляется протокол, который подписывается председательствующим и секретарем.

|  | Приложение 3 УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации Зырянского сельского поселения от 14.04.2023 № 99-р |
| --- | --- |

Перечень

мероприятий  по  подготовке  хозяйственного   комплекса  муниципального образования «Зырянское сельское поселение» к работе в осенне-зимний период  2023-2024 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | # Срок # исполнения | Ответственные исполнители | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка мероприятий по подготовке к работе в зимний период объектов ЖКХ и социальной сферы муниципального образования | до 28.05.2023 | Глава Зырянского сельского поселения |  |
| 2. | Подготовка к работе в осеннее - зимний период объектов ЖКХ, социальной сферы и жилищного фонда муниципального образования, подведомственных отраслей и организаций | В срок до 01.09.2023 | Глава Зырянского сельского поселения |  |
| 3. | Осуществление контроля за ходом подготовки жилищного фонда к работе в осенне - зимний период 2023-2024 годов, в том числе за использованием обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношение общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | Постоянно | Глава Зырянского сельского поселения |  |
| 4. | Обеспечение мер по устранению нарушений в системе энергоснабжения организаций жилищно-коммунального хозяйства, установленных предписаниями Сибирского Управления Ростехнадзора в Томской области | В срок до 25.08.2023 | Глава Зырянского сельского поселения; МКУ «Управление жизнеобеспечения, муниципального имущества и земельных отношений Администрации Зырянского района» ( по согласованию); |  |
| 5. | Обеспечение мер по созданию нормативных запасов топлива для электро- и теплоснабжающих организаций в соответствии с Инструкцией об организации Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на котельных, утвержденной Приказом Минэнергетики РФ от 04.09. 2008 г. № 66 | В срок до 01.09.2023г. | Глава Зырянского сельского поселения; ресурсоснабжающая организация (по согласованию) |  |
| 6 | Своевременное представление в МКУ «Управление жизнеобеспечения, муниципального имущества и земельных отношений Администрации Зырянского района» необходимой информации | По мере необходимости | Телкова Е.М. |  |
| 7 | Проведение оценки готовности к работе в зимний период 2023-2024 годов, оформление паспортов, актов готовности к отопительному сезону энергоснабжающих организаций с учетом Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденного приказом Минпромэнерго России (СО 153-34.08.105-2004 от 25 августа 2004 года). Оформление паспортов готовности к сезонной эксплуатации многоквартирных и жилых домов | В срок до 15.09.2023г. | Глава Зырянского сельского поселения |  |
| 8 | Принятие необходимых мер по обеспечению подачи тепла на объектах социальной сферы до 1 сентября 2023 года, в жилищный фонд – при понижении температуры окружающего воздуха ниже 8 градусов в течение пяти дней. | По мере необходимости | Глава Зырянского сельского поселения |  |
| 9 | В соответствии с действующим законодательством осуществлять контроль за поддержанием нормативного запаса топлива для коммунально-бытовых нужд на складах (площадках) энергоснабжающих организаций и своевременно предоставлять информацию по запросам муниципального образования «Зырянский район» | На 25 -е число (весь отопительный период) | Глава Зырянского сельского поселения |  |

Приложение 4

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации Зырянского сельского поселения

от 14.04.2023 № 99-р

Перечень

мероприятий по подготовке объектов   жилищно-коммунального  хозяйства  и  социальной  сферы  к  работе  в осенне -  зимний  период  2023-2024 годов  в  соответствии  с  Правилами   и  нормами  технической   эксплуатации  жилищного   фонда,   утвержденными  постановлением  Госстроя  России  от  27.09.2003  №  170

| № п/п | Наименование мероприятий | # Срок исполнения | Ответственные исполнители | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Устранение неисправностей внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения | до 15.08.2023 | УК |  |
| 2. | Предоставление плана-графика подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях | до 01.06.2023 | УК |  |
| 3. | Проведение гидравлических испытаний, ремонт, поверка и наладка котельных, внутридомовых сетей, систем отопления, вентиляции | до 15.08.2023 | Ресурсоснабжающая организация, УК |  |
| 4. | Подготовка аварийных служб (автотранспорта, оборудования, средств связи, инструментов и инвентаря, запасов материалов и инструктаж персонала) | до 15.08.2023 | Ресурсоснабжающая организация, УК |  |
| 5. | Проведение работ по подготовке: 1) по котельным - ревизия арматуры и оборудования приборов КИП (контрольно-измерительных приборов) и автоматики, устранения щелей в обмуровке котлов и дымоходов, подготовлен контингент операторов и осуществлен завоз топлива: твердого - в расчете 70% потребности в отопительном сезоне, жидкого - по наличию складов, но не менее среднемесячного запаса. Расчет потребного количества топлива следует производить в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами. Хранение топлива следует производить в соответствии с установленными требованиями 2) по тепловым сетям - промывка систем, ревизия арматуры, устранение постоянных и периодических засорений каналов, восстановление разрушенной или замена недостаточной тепловой изоляции труб в камерах, подземных каналах и подвалах (технических подпольях); 3) по системам отопления и горячего водоснабжения - ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников, восстановление разрушенных или замена недостаточной тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах, чердаках и в нишах санитарных узлов. При наличии непрогрева радиаторов следует провести их гидропневматическую промывку. По окончании всех ремонтных работ весь комплекс устройств по теплоснабжению подлежит эксплуатационной наладке во время пробной топки; 4) разъяснение нанимателям, арендаторам и собственникам жилых и нежилых помещений правил подготовки жилых зданий к зиме (установка уплотняющих прокладок в притворах оконных и дверных проемов, замена разбитых стекол и т. д.), состояние утепления зданий ( чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) |  | ООО «АБИКОМ» Ведущий специалист по вопросам коммунального хозяйства и безопасности Глава Зырянского сельского поселения |  |

Приложение 5

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации Зырянского сельского поселения

от 14.04.2023 № 99-р

Перечень

первоочередных ремонтных работ в рамках мероприятий  по  подготовке  хозяйственного   комплекса  муниципального образования «Зырянское сельское поселение» к работе в осенне-зимний период  2023-2024 годов

| Наименование работ | Сроки исполнения | Наличие ПСД | Стоимость (тыс. руб.) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт теплосетей котельной «Центральная» протяженностью 378 м по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское (участок ул. Кирова 11,12,14,16,18, ул. Советская № 7,9 | июнь | смета | 3259,307 | Администрация Зырянского сельского поселения, ООО «Абиком», Администрация Зырянского района |
| Капитальный ремонт водопровода протяженностью 671 м по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское ул. Ефанова - ул. Крупская. | Июнь-июль | смета | 10016,2 | Администрация Зырянского сельского поселения, ООО «Абиком», Администрация Зырянского района |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей протяженностью 346 м по адресу: Томская область, Зырянский район с. Зырянское (от ул. Ленина 18 по ул. Кирова). | Июль-август | смета | 2891,698 | Администрация Зырянского сельского поселения, ООО «Абиком», Администрация Зырянского района |
| Капитальный ремонт водопровода протяженностью 250 м по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Берлинка от ВНБ до колодца по ул. Луговая 78. | Июль-август | смета | 1570,327 | Администрация Зырянского сельского поселения, ООО «Абиком», Администрация Зырянского района |
| Капитальный ремонт водопровода протяженностью 300 м по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Цыганово, ул. Школьная 26-34. | Июль-август | смета | 1983,158 | Администрация Зырянского сельского поселения, ООО «Абиком», Администрация Зырянского района |
| Капитальный ремонт водопровода протяженностью 970 м по адресу: Томская область, Зырянский район пос. Причулымский на участке от ВК1 на пересечении ул. Шишкова – ул. Лесная до ВКВ по ул. Северная. | Июль-август | смета | 5823,880 | Администрация Зырянского сельского поселения, ООО «Абиком», Администрация Зырянского района |
| Капитальный ремонт водопровода протяженностью 350 м по адресу: Томская область, Зырянский район , с. Зырянское от ВК ул. Горького до ВК ул. Сибирская | Июль-август | смета | 6000,00 | Администрация Зырянского сельского поселения, ООО «Абиком», Администрация Зырянского района |
| Капитальный ремонт котельной «Калининская расположенную по адресу:636850, Томская область, Зырянский район, с.Зырянское, пер. Гоголя, 2а, пом. 1 | Июль-август | смета | 1724,00 | Администрация Зырянского сельского поселения, ООО «Абиком», Администрация Зырянского района |
| Капитальный ремонт котельной «Чапаевская» расположенную по адресу:636850, Томская область, Зырянский район, с.Зырянское, ул. Чапаев, 27 | Июль-август | смета | 1724,00 | Администрация Зырянского сельского поселения, ООО «Абиком», Администрация Зырянского района |
|  |  | Итого: | 34992,57 |  |